# TURISMIFIRMA REISITEENUSTE INFOSÜSTEEMI ÜLDINE ANDMEMUDEL

| KLIENDID | TELLIMUSED | REISIJUHID |
| --- | --- | --- |
| Kliendi seisundid | Tellimuste seisundid | Reisiuhi seisundid |
| kliendi esindajad | reisid | Reisijuhi puudumised |
| kliendi aadressid | viivitused | Reisijuhi rikkumised |
| kliendi tegevusalad | tellimuste hinnad | Reisijuhi õigused |
|  | sihtpunktid | Reisijuhi oskused |

| KLIENT |  |  | REIS |  |  | JUHT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLEEM |  |  | GRUPP |  |  |  |  |

| PROBLEEMID | GRUPID |
| --- | --- |
| Probleemide olekud | Gruppide seisundid |
| probleemide lahendused | gruppide asukohad |
| probleemide liigid | gruppide liigid |

# TURISMIFIRMA REISITEENUSTE INFOSÜSTEEMI ÜLEVAADE

Ý

ß

FUNKTSIONAALSED ALLSÜSTEEMID

| tellimuste arvestus | reiside arvestus | kliendiarvete koostamine | kliendi probleemide arvestus | reiside ja gruppide logistika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kulude arvestus | probleemide arvestus | juhtide töö, puudumiste ja rikkumiste arvestus | päringusüsteem ja aruandlus | süsteemi administreerimine |

# TURISMIFIRMA RAAMATUPIDAMISE ANDMETE TEKKIMINE JA LIIKUMINE

|  | EELARVED |  |  |  | KONTOD |  |  | ARUANDED |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAJ. ARVESTUS JA ÜLD- JUHTIMINE |  | JUHID |  |  |  |  |  |  |  | MAKSED |  |  |  |
| RAAMATU- PIDAMINE TURISMI- TEENUSTE OSUTAMINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | REISID |  |  |  |  |  |  |  | OSTU-MÜÜGI TEHINGUD |  |  |  |
|  |  | TRANSPORT |  |  |  |  |  |  |  | TÖÖTASUD |  |  |  |

# TURISMIFIRMA ÄRIFUNKTSIOONID

| REISITEENUSTE OSUTAMINE |  | STANDARDSED ÄRIFUNKTSIOONID |
| --- | --- | --- |

| KLIENTIDE TEENINDAMINE |  | REISIDE ARVESTUS |  | JUHTIDE ARVESTUS |  | MAJ.ARVESTUS ÜLDJUHTIMINE |  | TUGI-FUNKTSIOONID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - reisitellimuste arvestus |  | - jooksvate probleemide arvestus |  | - juhtide töö arvestus |  | - finantside analüüs |  | - marketing, reklaam |
| - kliendi arvete koostamine |  | - kulude arvestus |  | - puudumiste arvestus |  | - planeerimine, juhtimine |  | - kontoritöö |
| - kliendi probleemide lahendamine |  | - reiside planeerimine |  | - rikkumiste arvestus |  | - pearaamatupidamine, kuluarvestus |  | - sisesuhtlemise korraldus |
| - reiside logistika |  |  |  | - oskuste, õiguste arvestus |  | - ostu-müügi arvestus |  | - lepingute arvestus, juriidika |
| - reisivõimaluste informeerimine |  |  |  | - juhtide päringud ja aruanded |  | - maksud ja ostu-müügi reskontro |  | - dokumentide liikumise arvestus |
| - reiside päringud ja aruanded |  |  |  | - juhi töö andmete saatmine palgaarvele |  | - firma varade arvestus |  | - infotehnoloogia |
| - kliendiarvete saatmine müügi-arvele |  |  |  |  |  | - personali juhtimine, koolitus |  | - varade haldamine |
|  |  |  |  |  |  | - projektijuhtimine |  |  |

# TURISMIFIRMA STRUKTUUR JA ÜLDINE TÖÖJAOTUS

|  |  |  | OMANIKUD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JUHATUSE LIIKMED |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PEAKONTOR |  |  |  |  |  |  |
| PERSONALIJUHT | MARKETINGI DIREKTOR |  | TEGEVDIREKTOR |  | FINANTSDIREKTOR |  |  | PEARAAMATUPIDAJA |  |
| FILIAALID Personali juhtimine, - töötajate koolitus, - uute töötajate töölevõtmine. | - Projektijuhtimine - marketingi, reklaami ja turismiteenuste jälgimine. |  | - Turismiteenuste üldjuhtimine, - standardsete äriprotsesside juhtimine, - koordineerimine. |  | - finantsanalüüs, - planeerimine, - juhtimine, - projektijuhtimine. |  |  | - raamatupidamine, - kulude arvestus, - ostu-müügi arv., - maksud ja reskontro, - palgaarvestus. |  |
| LOGISTIK | TEENINDAJAD |  | FILIAALI JUHT |  | SEKRETÄR |  |  | FILIAALI RAAMATUPIDAJA |  |
| - Turismiteenuste logistika |  | - tellimuste arvestus - reiside arvestus - informatsioon võimalustest |  | - projektijuhtimine, - lepingute arvestus, - kontrollimine, - jooksvate küsimuste lahend. |  | - Kontoritöö | - Kliendiarvete koostamine, - reisikulude arvestus - töö ja palgaarvestus - andmeteedastamine raamatupidamisele. |  |  |

# TURISMIFIRMA KONTEKSTIDIAGRAMM

# TURISMIFIRMA ARVUTIVÕRGU ARHITEKTUUR

| INTERNET (VÄLISVÕRK) | INTERNETI SERVER (TULEMÜÜR) |  |  | PEAKONTORI RAKENDUSTE SERVER | TSENTRAALSE ANDMEBAASI SERVER |  |  | TSENTRAALNE PRINTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PEAKONTORI VÕRK |  |  |  |  |  |
| PERSONALIJUHT | MARKETINGI DIREKTOR |  |  | TEGEVDIREKTOR | FINANTSDIREKTOR |  |  | PEARAAMATUPIDAJA |
|  |  | FILIAALI VÕRK |  |  |  |  |  |  |
| DISPETSER | LOGISTIK |  |  | FILIAALI JUHT | RAAMATUPIDAJA |  |  | FILIAALI PRINTER |

# TURISMIFIRMA PROJEKTIPLAAN

| NR | TOIMING | KESTUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALÜÜSIETAPP | 2 kuud |  |  |
| 1.1 | Organisatsiooni dokumentatsiooniga tutvumine | 14 päeva |  |  |
| 1.2. | Töötajate küsitlus | 14 päeva |  |  |
| 1.3. | Objekti modelleerimine | 10 päeva |  |  |
| 1.4. | Analüüsi hindamine | 10 päeva |  |  |
| 1.5. | Analüüsi dokumenteerimine | 10 päeva |  |  |
|  | DISAINIETAPP | 2 kuud |  |  |
| 1.6. | Detailmodelleerimine, tarkvara määratlemine | 20 päeva |  |  |
| 1.7. | Serverirakenduste, andmebaasi loomine | 20 päeva |  |  |
| 1.8. | Rakenduspakettide häälestamine | 20 päeva |  |  |
| 1.9. | Puuduste parandamine | 10 päeva |  |  |
| 1.10. | Kasutajate koolitus | 7 päeva |  |  |
| 2. | RAKENDAMINE | 3 kuud |  |  |
| 2.1. | Käituskeskkonna tehniline ettevalmistamine, olukorra hindamine | 20 päeva |  |  |
| 2.2. | Tarkvara käituskeskkonda viimine | 20 päeva |  |  |
| 2.3. | Esmakasutamine, käituskeskonna analüüs | 7 päeva |  |  |
| 2.4. | Puuduste parandamine | 15 päeva |  |  |
| 2.5. | Dokumenteerimine | 7 päeva |  |  |

# TURISMIFIRMA INFOSÜSTEEMI PROJEKTI FINANTSPLAAN

Finantsplaani väljatöötamisel arvestatakse esialgu 5 filiaali rakendustega

| OBJEKT | NÄIDIS | KOGUS | MAKSUMUS |
| --- | --- | --- | --- |
| Rakenduste serverid | Intel P5 200MHz | 3 | 180000.- |
| Peakontori arvutid | P5 100MHz | 5 | 75000.- |
| Filiaalide arvutid (5 filiaali) | P5 100MHz | 20 | 300000.- |
| Filiaalife printerid | HP Laserjet 5L | 5 | 33000.- |
| Peakontori printer | HP Laserjet 6P | 1 | 12000.- |
| Ühendused, abimaterjalid |  |  | 10000.- |
| Seadistamine |  |  | 10000.- |
| KOKKU RIISTVARA |  |  | 620000.- |
| Infosüsteemi analüüsimine ja modelleerimine |  |  | 40000.- |
| rakenduste väljatöötamine |  |  | 30000.- |
| Tarkvara |  |  | 60000.- |
| Kasutajate väljaõpe |  |  | 20000.- |
| KOKKU TARKVARA |  |  | 150000.- |
| KOKKU |  |  | 770000.- |